DOKUMENT PËRMBLEDHËS

Analiza e profileve të konsumit të energjisë elektrike

Procesi i zhvillimit, rezultatet dhe sfidat kryesore

Enerco  |  Qershor 2025 - Qershor 2026

Version i anonimizuar - kompanitë paraqiten si “Kompania N”

# Përmbledhje

Projekti u ndërtua si një pipeline Python i përsëritshëm për kontrollin, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave orare të konsumit të energjisë. Ai e shndërron workbook-un burimor në raporte të kontrolluara, profile për kompani dhe njehsor, outlierë të interpretuar, analizë moti/festash, grupe sjelljeje dhe një ndërfaqe interaktive Streamlit.

Parimi qendror. Të dhënat dhe rezultatet mbeten anonime; konsumi A+ dhe injektimi A- ruhen veçmas; asnjë outlier nuk fshihet automatikisht; çdo hap është i testuar dhe i dokumentuar.

## Statusi i fazave

| Faza | Përshkrimi | Statusi |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 | Struktura teknike dhe konfigurimi | Përfunduar |
| Hapi 1 | Kontrolli i cilësisë | Përfunduar |
| Hapi 2 | Transformimi në format të gjatë | Përfunduar |
| Hapi 3 | Metrikat e profilit | Përfunduar |
| Hapi 4 | Outlierët | Përfunduar; sektori në pritje |
| Hapi 5 | Moti dhe festat | Përfunduar |
| Hapi 6 | Grupimi i kompanive | Përfunduar |
| UI | Ndërfaqja Streamlit | Përfunduar |
| Run-all | Orkestrimi i sigurt | Përfunduar |

# 1. Faza 0 - Struktura teknike

Qëllimi. Krijimi i një baze të qartë, të konfigurueshme dhe të ripërdorshme për gjithë analizën.

## Çfarë u implementua

U krijuan dosjet config, data/input, data/external, data/interim, data/processed, outputs, src dhe tests.

U shtuan pyproject.toml, konfigurimi project.json, CLI-ja dhe politika e privatësisë.

Inputet konfidenciale dhe output-et u përjashtuan nga versionimi publik.

## Output-et kryesore

config/project.json

src/enerco_analysis/

tests/

## Sfida dhe zgjidhja

Sfida ishte ndarja e qartë mes inputit konfidencial, rezultateve teknike, raporteve për dorëzim dhe kodit. Struktura me shtresa e zgjidhi këtë dhe mundësoi auditim të çdo faze.

# 2. Hapi 1 - Kontrolli i cilësisë

Qëllimi. Verifikimi i integritetit të leximeve para çdo llogaritjeje analitike.

## Çfarë u implementua

Kontrolle për mungesa, negative, vlera jonumerike, zero të vazhdueshme, skaje ekstreme dhe boshtin kohor.

Dy statuse cilësie: për gjithë periudhën dhe për periudhën aktive të njehsorit.

Pragjet kryesore: mbi 10% mungesa, zero për të paktën 48 orë dhe vlerë mbi 50 herë mesataren.

## Output-et kryesore

outputs/data_quality_report.xlsx

data/interim/meter_quality.parquet

## Rezultatet kryesore

6 sheet-e dhe 9,480 orë për sheet.

81 kompani, 499 njehsorë fizikë dhe 517 seri energjie.

0 negative, 0 jonumerike, 369 sekuenca zero >=48 orë dhe 11 skaje ekstreme.

## Sfida dhe zgjidhja

Shumë njehsorë kishin fillim të vonë dhe dilnin gabimisht si të papërdorshëm. Statusi i periudhës aktive ndau mungesat para aktivizimit nga boshllëqet reale gjatë operimit.

# 3. Hapi 2 - Transformimi në format të gjatë

Qëllimi. Shndërrimi i workbook-ut të gjerë në një strukturë analitike me një rresht për seri dhe orë.

## Çfarë u implementua

U ruajtën identiteti anonim, njehsori, data, ora, tarifa, drejtimi i energjisë dhe kWh.

A+ u klasifikua si consumption_import dhe A- si injection_export.

Konsumi dhe injektimi nuk netohen.

## Output-et kryesore

data/processed/hourly_consumption_long.parquet

## Rezultatet kryesore

Rreth 4.9 milionë rreshta të strukturuar për analizë efikase.

## Sfida dhe zgjidhja

Sheet-i Prosumer kishte dy kolona për të njëjtin njehsor. Zgjidhja ishte ruajtja e të njëjtit meter_id me dy energy_flow të ndryshme, pa shenja negative dhe pa humbur injektimin.

# 4. Hapi 3 - Metrikat e profilit

Qëllimi. Përshkrimi i formës reale të konsumit për çdo njehsor dhe kompani.

## Çfarë u implementua

U llogaritën raporti pik/jo-pik, raporti javë/fundjavë, CV dhe load factor.

U llogaritën indekset verë/dimër, etiketa e sezonalitetit dhe trendi mujor.

U shtuan flamuj të besueshmërisë sipas mbulimit 90% dhe analiza e heterogjenitetit të njehsorëve.

## Output-et kryesore

outputs/profile_metrics.xlsx

## Rezultatet kryesore

499 njehsorë fizikë, 517 seri dhe 81 profile kompanish.

## Sfida dhe zgjidhja

Totali i kompanisë mund të fshehë profile të kundërta brenda saj. Korrelacionet e profileve 24-orëshe dhe diapazonet e metrikave zbulojnë njehsorët pjesërisht ose dukshëm të ndryshëm.

# 5. Hapi 4 - Identifikimi i outlierëve

Qëllimi. Gjetja e orëve dhe profileve që devijojnë ndjeshëm nga sjellja historike.

## Çfarë u implementua

Z-score llogaritet si: (vlera - mesatarja) / devijimi standard.

Orët me vlerë absolute Z mbi 3 sinjalizohen, por nuk fshihen.

Rekomandimi ndahet mes shqyrtimit teknik dhe verifikimit të sjelljes së biznesit.

## Output-et kryesore

outputs/outlier_report_enriched.xlsx

## Rezultatet kryesore

45,632 outlierë në nivel serie/njehsori.

5,840 outlierë në nivel kompanie.

11 raste kalojnë edhe pragun teknik 50 herë mesataren.

## Sfida dhe zgjidhja

Outlier nuk do të thotë domosdoshmërisht defekt. Mund të jetë aktivitet real, ndërprerje, festë ose temperaturë ekstreme. Krahasimi zyrtar brenda sektorit mbetet i bllokuar sepse mungon metadata e veprimtarisë.

# 6. Hapi 5 - Moti dhe festat

Qëllimi. Shtimi i kontekstit të jashtëm për interpretim më të saktë të konsumit dhe outlierëve.

## Çfarë u implementua

U përdorën temperaturat historike të Prishtinës dhe festat zyrtare të Kosovës.

HDD18 = max(18°C - temperatura mesatare, 0).

CDD18 = max(temperatura mesatare - 18°C, 0).

Efekti i festës krahasohet me ditë normale të së njëjtës ditë jave.

## Output-et kryesore

outputs/weather_holiday_analysis.xlsx

outputs/outlier_report_enriched.xlsx

## Rezultatet kryesore

81 profile kompanish me analizë moti dhe 1,259 raste kompani-festë.

Outlierëve iu shtua konteksti: festë, temperaturë e ulët, e lartë ose pa kontekst të drejtpërdrejtë.

## Sfida dhe zgjidhja

Lokacioni individual i kompanive mungon, ndaj Prishtina përdoret si proxy. Korrelacioni nuk interpretohet si shkakësi dhe festa zyrtare nuk nënkupton automatikisht mbyllje të biznesit.

# 7. Hapi 6 - Grupimi i kompanive

Qëllimi. Zbulimi i grupeve natyrore të konsumit sipas sjelljes reale dhe jo vetëm etiketës së biznesit.

## Çfarë u implementua

U përdorën gjashtë metrika: pik/jo-pik, javë/fundjavë, CV, load factor, indeks veror dhe dimëror.

U testuan k=2 deri 10, Elbow, Silhouette, PCA dhe tre metoda shkallëzimi.

MinMaxScaler u zgjodh për të kufizuar ndikimin e vlerave ekstreme.

## Output-et kryesore

outputs/company_clustering.xlsx

outputs/charts/clustering_pca.png

## Rezultatet kryesore

79 kompani të grupuara dhe 2 të përjashtuara për indeks dimëror bosh.

Grupi 1: 52 kompani; Grupi 2: 27 kompani.

Silhouette final rreth 0.385; PCA 2D ruan rreth 76.98% të variancës.

## Sfida dhe zgjidhja

StandardScaler dhe RobustScaler krijonin grup singleton për shkak të një vlere ekstreme. Elbow sugjeronte 4 grupe, ndërsa Silhouette 2; u zgjodh k=2 për ndarje më të qartë dhe të balancuar.

# 8. Ndërfaqja Streamlit

Qëllimi. Bërja e rezultateve të lexueshme dhe të eksplorueshme pa hapur manualisht raportet teknike.

## Çfarë u implementua

Shtatë pamje: përmbledhje, profil, mot/festa, outlierë, njehsorë/prosumerë, grupe dhe cilësi.

Filtrim sipas kompanisë dhe periudhës; grafikë interaktivë me Plotly.

Lexim Parquet vetëm për kompaninë e zgjedhur dhe cache për performancë.

## Output-et kryesore

app.py

## Rezultatet kryesore

UI-ja u testua me një kompani standarde dhe një prosumer A+/A-.

## Sfida dhe zgjidhja

Ngarkimi i rreth 4.9 milionë rreshtave do ta ngadalësonte aplikacionin. Filtrimi Parquet dhe cache e zgjidhën problemin; u korrigjua edhe prerja vizuale e KPI-ve të mëdha.

# 9. Komanda run-all

Qëllimi. Ekzekutimi i të gjithë pipeline-it me një komandë dhe pa përzier rezultate të vjetra me një proces të dështuar.

## Çfarë u implementua

Gjashtë hapat ekzekutohen në .pipeline_staging.

Output-et promovohen vetëm pas suksesit dhe verifikimit të skedarëve të detyrueshëm.

Backup dhe rollback ruajnë rezultatet ekzistuese në rast gabimi.

pipeline_run_summary.json regjistron statusin, kohën, hapat dhe SHA-256 e workbook-ut.

## Output-et kryesore

python -m enerco_analysis.cli run-all

outputs/pipeline_run_summary.json

## Rezultatet kryesore

Komanda dhe skenari i dështimit u verifikuan me teste automatike.

## Sfida dhe zgjidhja

Rreziku kryesor ishte një gjendje e përzier, ku disa raporte vinin nga inputi i ri dhe disa nga i vjetri. Staging-u transaksional dhe rollback-u e eliminojnë këtë rrezik.

# 10. Testimi dhe kontrolli

Projekti ka 14 teste automatike që mbulojnë konfigurimin, cilësinë, transformimin, profilet, outlierët, faktorët e jashtëm, grupimin, UI-në dhe run-all.

.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

Rezultati i verifikuar: 14 teste kalojnë dhe pip check nuk raporton varësi të dëmtuara.

# 11. Kufizimet aktuale

Mungon sektori i biznesit për krahasime zyrtare brenda sektorit.

Mungojnë tensioni, TS Kodi dhe kapaciteti i kontraktuar.

Mungon lokacioni individual; moti i Prishtinës përdoret si proxy.

UI-ja është lokale dhe nuk është publikuar në server.

Parashikimi për konsumatorë të rinj mbetet fazë e ardhshme.

# 12. Rrjedha përfundimtare

Vendoset workbook-u anonim në data/input.

Kontrollohet konfigurimi dhe ekzekutohet run-all.

Pipeline-i kontrollon cilësinë dhe transformon lexueshëm të dhënat.

Llogariten profilet, outlierët, moti/festat dhe grupet.

Gjenerohen raportet Excel dhe tabelat Parquet.

Rezultatet eksplorohen në Streamlit.

.venv\Scripts\python.exe -m enerco_analysis.cli run-all
.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py

# Përfundim

Projekti është tashmë i përsëritshëm, anonim, i testuar, i dokumentuar dhe i sigurt ndaj ekzekutimeve të dështuara. Ai krijon një bazë të qëndrueshme për rifreskime periodike dhe për fazat e ardhshme, përfshirë pasurimin me metadata dhe parashikimin e konsumit.